# Estuda.AI — Roadmap de Melhorias e Correcoes

Levantamento: 22/05/2026  |  Disponibilidade: 15h/dia  |  Total restante: ~93h = 6,2 dias
Estrategia: construir valor primeiro, monetizar por ultimo.

Regra: cada item inicia em branch dedicada. Ao termino: atualizar README.md > merge na main > push para o GitHub.

# FASE 1 - Fundacao  (bugs visiveis + qualidade de codigo)  |  10h restantes = 0,7 dias

Resolver o que quebra hoje e criar a base que sustenta tudo que vem depois.

| # | Atividade | Horas | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fix bug progId is not defined ao duplicar aba de Materias | 1h | pendente | switchMatTab() referencia progId como variavel livre em onclick |
| 2 | Unificar os dois rows de botoes de programa no painel Materias | 1h | pendente | Remover duplicidade de renderizacao |
| 3 | Testes automatizados basicos (tests.js) | 8h | pendente | Smoke tests para funcoes criticas; 4.300+ linhas sem teste e risco alto |
| 4 | Otimizar max_tokens por tipo de chamada a API | 2h | feito | callClaude() agora aceita maxTokens por feature |
| 5 | Atualizar README.md | 1h | feito | README reflete v1.4: SM-2, gamificacao, freemium, multiplos programas |

# FASE 2 - Features diferenciadoras  |  21h = 1,4 dias

Aumentam engajamento e criam o valor percebido que justificara a cobranca futura.

| # | Atividade | Horas | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Diagnostico de lacunas de conhecimento | 8h | pendente | Identifica topicos com mais erros no simulado > sugere historinha ou revisao SM-2 |
| 7 | Compartilhamento de programas de estudo | 6h | pendente | Export/import de programa com materias e topicos (JSON) |
| 8 | Estimativa de prontidao para a prova | 4h | pendente | "Com seu ritmo atual, cobrira X% do conteudo ate a data da prova" |
| 9 | Suporte a LaTeX/MathJax nas respostas | 3h | pendente | Essencial para Economia (formulas em texto puro degradam o conteudo) |

# FASE 3 - Retencao e produto completo  (roadmap pendente)  |  34h = 2,3 dias

Features que aumentam retorno diario e completam o que ja foi prometido.

| # | Atividade | Horas | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PWA: manifest.json + Service Worker offline | 6h | pendente | Instalacao na tela inicial do celular; funciona offline real |
| 11 | Push notifications para revisao SM-2 | 8h | pendente | Lembrete no dia correto; SM-2 perde metade do valor sem o alerta |
| 12 | Onboarding wizard para novos usuarios | 6h | pendente | Wizard 3 passos: criar programa > materia > primeira historinha |
| 13 | Historico de notas das redacoes com grafico | 4h | pendente | Chart.js ja disponivel; salvar nota por redacao no Supabase |
| 14 | Exportacao de historinhas e flashcards para PDF | 6h | pendente | window.print() + CSS de impressao ou jsPDF |
| 15 | Estatisticas por materia e por periodo | 4h | pendente | Breakdown de acertos/erros por materia no simulado |

# FASE 4 - Monetizacao  (cobrar por um produto que ja entrega valor)  |  28h = 1,9 dias

So faz sentido cobrar depois que o produto estiver solido e com usuarios engajados.

| # | Atividade | Horas | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Integracao Stripe real (substituir ativarPremiumDemo()) | 16h | pendente | Checkout session, webhook, atualizacao de plano no Supabase |
| 17 | Proxy API via Supabase Edge Function | 8h | pendente | Plataforma chama Anthropic com chave propria; fim da dependencia da chave do usuario |
| 18 | Rate limiting real no backend (Supabase) | 4h | pendente | Contador de geracoes via RLS/trigger - nao so frontend; impede burla via console |

## Resumo Geral

| Fase | Horas restantes | Dias (15h/dia) |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Fundacao | 10h | 0,7 dias |
| Fase 2 - Features diferenciadoras | 21h | 1,4 dias |
| Fase 3 - Retencao e produto completo | 34h | 2,3 dias |
| Fase 4 - Monetizacao | 28h | 1,9 dias |
| TOTAL RESTANTE | 93h | ~6,2 dias |

## Regra de execucao de cada item

1.  git checkout -b <tipo>/<descricao-curta>

2.  Implementar

3.  Atualizar README.md com a melhoria/correcao

4.  git commit -m "tipo: descricao"

5.  git checkout main && git merge <branch>

6.  git push origin main

Atualizado em 22/05/2026 - estrategia invertida: valor antes de monetizacao.